|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **26 января 2015 год № 1****п.ст. Билитуй**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское»**  |
|  В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", Уставом сельского поселения «Билитуйское», **постановляю**: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское»;
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление и в информационном вестнике «Вести Билитуя».

Глава сельского поселения «Билитуйское» Ж.А.Ковалёва |
|  |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское»  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, расположенных на территории**

**сельского поселения «Билитуйское» в отношении которых, на период**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское» (2020-2043 годы)», планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 3 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 4 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 5 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт крыши | 2032-2034 |
| 6 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 7 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 8 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 9 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 10 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 11 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 12 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 13 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 14 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 15 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 16 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 17 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 18 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 |
| 19 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 20 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 21 | р-н. Забайкальский | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |