|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **26 января 2015 год № 1**  **п.ст. Билитуй**   |  | | --- | | **Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское»** | | В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, [пунктом 2 статьи 3](consultantplus://offline/ref=D35A817AC0A0EDB9272B0549E777A93B8FF78D74A68271520D81B79841D676AFDC7D282369A80E645DA35BFF39T2NEA) Закона Забайкальского края "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", Уставом сельского поселения «Билитуйское», **постановляю**:   1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское»; 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 3. Опубликовать настоящее Постановление и в информационном вестнике «Вести Билитуя».   Глава сельского поселения «Билитуйское» Ж.А.Ковалёва | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, расположенных на территории**

**сельского поселения «Билитуйское» в отношении которых, на период**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Билитуйское» (2020-2043 годы)», планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | | Адрес многоквартирного дома | | | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | | | | | | | | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | |
| 1 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 2 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 3 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 4 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | | | | | | | 2032-2034 | | | | |
| 5 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт крыши | | | | | | | | 2032-2034 | | | | |
| 6 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт фасада | | | | | | | | 2023-2025 | | | | |
| 7 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 | | | Ремонт фундамента | | | | | | | | 2041-2043 | | | | |
| 8 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 9 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 10 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 11 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | | | | | | | 2029-2031 | | | | |
| 12 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт крыши | | | | | | | | 2029-2031 | | | | |
| 13 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт фасада | | | | | | | | 2041-2043 | | | | |
| 14 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 | | | Ремонт фундамента | | | | | | | | 2041-2043 | | | | |
| 15 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 16 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 17 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 18 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 19 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт крыши | | | | | | | | 2038-2040 | | | | |
| 20 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт фасада | | | | | | | | 2041-2043 | | | | |
| 21 | р-н. Забайкальский | | п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 | | | Ремонт фундамента | | | | | | | | 2041-2043 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | | | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |