Администрация

сельского поселения «Степное»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 апреля 2023 года                                                                                              № 12

п. Степной

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Степное»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Степное» от 22 января 2016 года № 1 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ сельского поселения «Степное», осуществления мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь ст. 29 Устава сельского поселения «Степное», администрация сельского поселения «Степное», обязывает:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Степное» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального района «Забайкальский район» в сети Интернет.

Глава сельского поселения «Степное»:                                           А.Г.Бакшеев

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения «Степное»

от 10 апреля 2023 года № 12

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Степное»

за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Степное» была утверждена постановлением Администрации сельского поселения «Степное» 30.01.2017 г. № 6.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения «Степное», повышение уровня безопасности дорожного движения

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние.

.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в программе было предусмотрено 3 основных мероприятия.

В рамках основного мероприятия № 1 «Ремонт дорог»: мероприятия не проводились.

По основному мероприятию №2 «Разработка проектно-сметной документации»:

мероприятия не проводились.

По основному мероприятию № 3 «Обеспечение безопасности, организации дорожного движения» в 2022 году было проведено уличное освещение по улице Новая и в переулке Центральный на сумму 264 907 рублей.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда. В 2022 году было запланировано 477,9 тыс.рублей.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 477,9 тыс. руб., израсходовано 264,9 тыс. руб.

По мероприятию № 1 «Ремонт дорог» фактически расходовано 0 тыс. руб.

По мероприятию №2 «Разработка проектно-сметной документации» фактически расходовано – 0 тыс. руб.

По мероприятию № 3 «Обеспечение безопасности, организации дорожного движения» фактически израсходовано – 264,9 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Приложении к настоящему отчету.

Приложение

к отчету о реализации

муниципальной программы

сельского поселения «Степное»

«Комплексное развитие

систем транспортной инфраструктуры

на территории сельского поселения

«Степное» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Степное» | всего | 477,9 | 477,9 | 264,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 477,9 | 477,9 | 264,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | всего | 477,9 | 477,9 | 264,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 477,9 | 477,9 | 264,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |