Администрация муниципального района

"Забайкальский район"

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2012 г. 								 №  1565

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы»

В целях  обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Забайкальского района, на основании постановления Правительства Забайкальского края от 04 сентября 2012 года № 364 «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края (2013-2017 годы), в соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» № 1074 от 02 октября 2009 г., на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы».

2. Отделу сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации в срок до 01.01.2013 года разработать и утвердить  в установленном порядке план реализации программы на 2013 год.

3. Рекомендовать главам городского (сельских) поселений разработать и утвердить аналогичную целевую программу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Забайкальское обозрение».

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном вестнике «Забайкальское обозрение».

И.о. Главы администрации

муниципального района						                  А.М.Эпов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района

«Забайкальский район»

от 21 декабря 2012 г. № 1565

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района

«Забайкальский район (2013-2017 годы)»

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район (2013-2017 годы)»

Наименование  программы                                     муниципальная      долгосрочная   целевая  программа  «Строительство

и ремонт    объектов    для     захоронения и утилизации биологических

отходов на территории муниципального района «Забайкальский район

(2013-2017 годы)»

Дата принятия решения                                          Постановление         Администрации            муниципального       района

о разработке программы                                        «Забайкальский район»    от  16  октября  2012 г. №  1274 «О разработке

проекта       муниципальной       долгосрочной       целевой     программы

«Строительство   и  ремонт  объектов   для захоронения   и   утилизации

биологических      отходов      на    территории    муниципального района

«Забайкальский     район     (2013-2017 годы)»

Дата утверждения программы                               Постановление        Администрации       муниципального         района

«Забайкальский район» от «___» ____________ 2012 г. №___    « Об

утверждении    муниципальной    долгосрочной    целевой    программы

«Строительство    и    ремонт    объектов    для  захоронения и утилизации

биологических     отходов на   территории муниципального района

«Забайкальский район (2013-2017 годы)»

Муниципальный                                                     Администрация муниципального района «Забайкальский район»

заказчик программы

Основной разработчик                                            Отдел       сельского         хозяйства    и     продовольствия     Управления

программы                                                                экономического        развития       Администрации       муниципального

района «Забайкальский район»

Цели и задачи программы                                     Цель: обеспечение биологической безопасности Забайкальского района,

защита населения от болезней, общих для человека и животных,

минимизация риска возникновения заразных и массовых заразных

заболеваний животных, в том числе болезней общих для человека и

животных.

Задачи: - содействие органам городского (сельских) поселений муниципального района «Забайкальский район» в организации надлежащего состояния, строительстве и ремонте объектов для захоронения и утилизации биоло- гических отходов за счет средств муниципального бюджета; - обустройство и реконструкция объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям; - создание условий для обеспечения контроля и мониторинга эпидемиологического и санитарно-технического состояния объектов для захоронения и утилизации биологических отходов и прилегающих к ним территорий.

Сроки реализации программы                                2013-2017 годы.

| Важнейшие целевые индикаторы программы | Количество построенных и отремонтированных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, в том числе по годам: в 2013 году - 2 шт. в 2014 году - 2 шт. в 2015 году - 1 шт. в 2016 году - 1 шт. в 2017 году - 1 шт. |
| --- | --- |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджета Забайкальского края составляет 1333,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 381,0 тыс. рублей; 2014 год – 381,0 тыс. рублей; 2015 год – 190,5 тыс. рублей; 2016 год – 190,5 тыс. рублей; 2017 год – 190,5 тыс. рублей. Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств районного бюджета составляет 266,7 тыс. рублей, в том числе по годам 2013 год – 76,2тыс. рублей; 2014 год – 76,2 тыс. рублей; 2015 год – 38,1 тыс. рублей; 2016 год – 38,1тыс. рублей; 2017 год – 38,1тыс. рублей. Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджетов поселений составляет 1066,8 тыс. рублей, в том числе по годам 2013 год – 304,8 тыс. рублей; 2014 год – 304,8 тыс. рублей; 2015 год – 152,4 тыс. рублей; 2016 год – 152,4 тыс. рублей; 2017 год – 152,4тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Забайкальского района. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, в том числе гриппа птиц, сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, сапа, чумы. количество обустроенных и отремонтированных объектов утилизации биологических отходов, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям – 7, в том числе по годам: в 2013 году – 2 шт. в 2014 году – 2 шт. в 2015 году – 1 шт. в 2016 году - 1 шт. в 2017 году - 1 шт. снижение негативного воздействия биологических отходов на окружающую среду; улучшение экологической и эпизоотической обстановки на территории района. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Накопление биологических отходов создает реальную угрозу биологической безопасности края. Биологические отходы, как источники биологического загрязнения окружающей среды специфическими токсикантами, а в ряде случаев возбудителями инфекционных заболеваний животных, требуют строгого режима утилизации, обеспечивающего гибель самых стойких возбудителей, либо уничтожения.

Особое место занимают отходы эпизоотически опасного характера, имеющие тенденцию перехода в эпидемически опасные, что связано с возможностью распространения в среде обитания человека патогенных микроорганизмов.

Содержащиеся с нарушением Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (далее - ветеринарно-санитарные правила) или бесхозные объекты для захоронения и утилизации биологических отходов являются источником потенциальной опасности, которая может выйти из-под контроля в случае их неправильного оборудования и эксплуатации.

Отсутствие должной организации сбора, транспортировки и переработки биологических отходов приводит к тому, что в отдельных случаях они вывозятся на мусорные свалки, лесопосадки и ухудшают без того напряженную экологическую обстановку в районе.

Вопросы организации и обеспечения безопасной эксплуатации объектов для захоронения и утилизации биологических отходов и решения проблем бесхозных скотомогильников обсуждались на заседании Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 10 марта 2009 года, на парламентских слушаниях «Проблемы нормативно-правового и технологического обеспечения обращения с отходами производства и потребления» 25 декабря 2009 года и на заседании Межведомственной Комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности 23 июня 2010 года.

В Забайкальском районе, как и в Забайкальском крае, проблема санитарной очистки территории от опасных биологических отходов приобретает все большую остроту в связи с возникновением многоукладных форм ведения животноводства, сопровождающихся в ряде случаев ухудшением ветеринарно-санитарных условий содержания сельскохозяйственных и домашних животных, ростом числа бродячих и безнадзорных животных, увеличением количества инфицированного лабораторного материала, выявлением некачественной продовольственной продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты.

На территории района по данным на 1 декабря 2012 года насчитывается 7 объектов для захоронения и  утилизации биологических отходов, которые не соответствуют  ветеринарно-санитарным правилам, но, несмотря на это, продолжают  использоваться для утилизации биологических отходов. Именно от них исходит опасность распространения в среде обитания человека патогенных микроорганизмов.

Одной из причин отсутствия надлежащих объектов для захоронения и утилизации биологических отходов является дефицит средств в местных бюджетах городских и сельских поселений Забайкальского района.

Необходимость обеспечения биологической безопасности Забайкальского района, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения заразных и массовых заразных заболеваний животных, в том числе болезней общих для человека и животных, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

- Необходимость разработки муниципальной целевой программы обусловлена тем, что проблема утилизации и уничтожения биологических отходов является составляющей ветеринарно-санитарного благополучия территории района по инфекционным и паразитарным заболеваниям и предполагает участие субъекта Российской Федерации в финансировании мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, согласно пункту 49 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на обустройство объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социально-экономическое благополучие Забайкальского района.

Реализация программы обеспечит поддержание в безопасном состоянии имеющихся объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. Это позволит сохранять эпизоотическое благополучие на территории района.

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью Программы является обеспечение биологической безопасности Забайкальского района, защита населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения заразных и массовых заразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных.

Основными задачами Программы являются:

- содействие органам городского (сельских) поселений муниципального    района «Забайкальский район» в организации надлежащего состояния,     строительстве и ремонте объектов для захоронения и утилизации биологических   отходов;

- обустройство и реконструкция объектов для захоронения и утилизации биологических   отходов,  не   отвечающих   ветеринарно-санитарным    требованиям;

- создание условий для обеспечения контроля и мониторинга   эпидемиологического и санитарно-технического состояния объектов     для захоронения и утилизации биологических  отходов и прилегающих к  ним территорий.

Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

| целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| построено 2 объекта для захоронения и утилизации биологических отходов | построено 2 объекта для захоронения и утилизации биологических отходов | построен 1 объект для захоронения и утилизации биологических отходов | построен 1 объект для захоронения и утилизации биологических отходов | построен 1 объект для захоронения и утилизации биологических отходов |

Срок реализации программы  2013-2017г

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Забайкальского края в размере 50 %, за счет бюджета муниципального района в размере 10 %, за счет бюджетов поселений в размере 40 %.

Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств  бюджета Забайкальского края составляет  1333,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год -381 тыс.рублей;

2014 год – 381 тыс.рублей;

2015 год – 190,5 тыс.рублей;

2016 год – 190,5 тыс.рублей;

2017 год -190,5 тыс.рублей.

Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств районного бюджета составляет  266,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 76,2 тыс. рублей;

2014 год –  76,2 тыс. рублей;

2015 год –  38,1 тыс. рублей;

2016 год –  38,1 тыс. рублей;

2017 год –  38,1 тыс. рублей.

Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджетов поселений 1066,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 304,8 тыс. рублей;

2014 год – 304,8 тыс. рублей;

2015 год – 152,4 тыс.рублей;

2016 год – 152,4 тыс.рублей;

2017 год – 152,4 тыс.рублей.

Раздел 4. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает выделение субсидий из районного  бюджета муниципального района  городскому и  сельским поселениям Забайкальского района на выполнение мероприятий программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный  заказчик Программы.

Муниципальный  заказчик Программы в установленном порядке:

заключает соглашения с администрациями  городского (сельских) поселений Забайкальского района о предоставлении и использовании субсидий из районного  бюджета  бюджетам городского (сельских) поселений на софинансирование мероприятий по строительству или ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов (далее – субсидии);

обеспечивает предоставление субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления  городского (сельских) поселений Забайкальского района условий предоставления субсидий, определенных Программой;

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы на текущий финансовый год;

осуществляет ведение отчетности о реализации Программы;

ежегодно подготавливает доклады о ходе реализации Программы;

получает и распределяет бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, осуществляет управление их исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной в установленном порядке аналогичной  целевой программы  поселений.

2) наличие нормативного правового акта, подтверждающего расходное обязательство по финансированию  целевой программы поселений.

3) наличие отведенного в соответствии с требованиями ветеринарно – санитарных правил, поставленного на кадастровый учет, земельного участка под строительство объекта для захоронения и утилизации биологических отходов;

4) наличие проектно-сметной документации на строительство  или ремонт объекта для захоронения и утилизации  биологических отходов;

5) обеспечение софинансирования из  бюджета поселений на реализацию в планируемый период мероприятий программы;

6) обязательства органов местного самоуправления городского (сельских) поселений Забайкальского района по целевому расходованию средств и дальнейшему содержанию объекта для захоронения (утилизации) биологических отходов, установленного  соглашениями между муниципальным  заказчиком Программы и администрациями городского (сельских) поселений  Забайкальского района  о предоставлении и расходовании  субсидий.

Расчет субсидий органам местного самоуправления городского (сельских) поселений осуществляется  муниципальным заказчиком программы с учетом:

- общего размера субсидий, распределяемого между  городским (сельским) поселениями  в текущем финансовом году;

- размера средств  бюджетов городского (сельских) поселений предусматриваемого в местном бюджете на реализацию мероприятий аналогичной  целевой программы.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

Неиспользованные субсидии или субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Забайкальского района в соответствии с бюджетным Законодательством.

Перечисление субсидий (остатка субсидий) приостанавливается или прекращается в случаях:

1) нецелевого использования субсидий городским (сельскими) поселениями;

2) непредставления  отчетности  городским (сельскими) поселениями по установленным формам и в установленные сроки;

3) несоблюдения  условий софинансирования городским (сельскими) поселениями строительства объектов для захоронения и утилизации биологических отходов в объемах, установленных соглашениями.

Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется в следующем порядке:

1) в течение десяти рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств муниципальный заказчик  программы направляет городскому (сельским) поселениям уведомление о приостановлении перечисления субсидии (остатка субсидии) до устранения причины приостановления;

2) в уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления перечисления субсидии (остатка субсидии), а также срок для представления городским (сельскими) поселениями  документов, подтверждающих устранение причин, послуживших основанием для приостановления перечисления субсидии (остатка субсидии), который не может превышать десяти рабочих дней;

3) в случае непредставления документов, подтверждающих факт устранения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, муниципальный  заказчик программы направляет городскому (сельским) поселениям уведомление о прекращении перечисления субсидии (остатка субсидии);

4) предоставление субсидий возобновляется в течение трех рабочих дней после устранения нарушений, повлекших прекращение или приостановление перечисления субсидий.

Распределение субсидии устанавливается законом о районном  бюджете на соответствующий год.

Субсидии перераспределяются между городским (сельскими) поселениями  в случаях:

1) нарушения городским (сельскими) поселениями соглашения или условий Программы и их неустранения;

2) отсутствия у городского (сельских) поселений  потребности в выделенной в текущем году субсидии.

Перераспределение субсидий между городским (сельскими) поселениями  осуществляется муниципальным  заказчиком программы на текущий финансовый год.

Органы местного самоуправления городского ( сельских) поселений Забайкальского района, бюджетам которых предоставляются субсидии:

- 1) осуществляют строительство или ремонт объектов для  захоронения и утилизации биологических отходов;

2) ежеквартально, составляют  с нарастающим итогом сводный отчет, который представляют государственному заказчику программы до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование объектов для захоронения и утилизации биологических отходов возлагается на администрации поселений. По окончании строительства объекты для захоронения и утилизации биологических отходов оформляются в собственность поселений.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет Глава муниципального района «Забайкальский район».

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется соответствующими органами муниципального финансового контроля Забайкальского района.

Раздел 5. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

- Реализация мероприятий программы позволит обеспечить ветеринарно-санитарное благополучие по инфекционным и паразитарным заболеваниям на территории Забайкальского района путем предотвращения распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных.

- В период реализации программы будет:

- построено  на территории Забайкальского района 7 объектов для захоронения и утилизации биологических отходов;

- снижено негативное воздействие биологических отходов на окружающую среду;

- улучшена экологическая и эпизоотическая обстановка на территории поселений района.

Выполнение мероприятий программы  позволит достичь:

предотвращение распространения инфекционных и инвазионных заболеваний от источников захоронения животных;

снижение к 2017 году вероятности вспышек особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, в том числе гриппа птиц, сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, сапа, чумы, туберкулеза;

обустройство и реконструкцию объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, не отвечающих ветеринарно-санитарным правилам

Раздел 6. Перечень мероприятий Программы

тыс.руб.

| № п/п | городские и сельские поселения муниципального района | Источники финансиро-вания | Сроки реализации, годы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 6.1. Строительство объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского района в городском (сельских) поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забайкальское | бюджет Забайкал. кр. | 2013 | 190,5 | 190,5 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2013 | 38,1 | 38,1 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2013 | 152,4 | 152,4 |  |  |  |  |
| 2. | Абагайтуйское | бюджет Забайкал. кр. | 2013 | 190,5 | 190,5 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2013 | 38,1 | 38,1 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2013 | 152,4 | 152,4 |  |  |  |  |
| 3. | Билитуйское | бюджет Забайкал. кр. | 2014 | 190,5 |  | 190,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2014 | 38,1 |  | 38,1 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2014 | 152,4 |  | 152,4 |  |  |  |
| 4. | Черноозерское | бюджет Забайкал. кр. | 2015 | 190,5 |  | 190,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2015 | 38,1 |  | 38,1 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2015 | 152,4 |  | 152,4 |  |  |  |
| 5. | Даурское | бюджет Забайкал. кр. | 2016 | 190,5 |  |  |  | 190,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 2016 | 38,1 |  |  |  | 38,1 |  |
|  |  | бюджет поселения | 2016 | 152,4 |  |  |  | 152,4 |  |
| 6. | Степное | бюджет Забайкал. кр. | 2017 | 190,5 |  |  |  |  | 190,5 |
|  |  | районный бюджет | 2017 | 38,1 |  |  |  |  | 38,1 |
|  |  | бюджет поселения | 2017 | 152,4 |  |  |  |  | 152,4 |
| 7. | Красновеликанское | бюджет Забайкал. кр. | 2017 | 190,5 |  |  | 190,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2017 | 38,1 |  |  | 38,1 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2017 | 152,4 |  |  | 152,4 |  |  |
|  | итого | х | х | 2667,0 | 762,0 | 762,0 | 381,0 | 381,0 | 381,0 |